BÀI THỰC HÀNH 1

Họ tên: Huỳnh Hồ Nhĩ Đan     Mã lớp: CNTT5

## Nhiệm vụ 1 – Phiếu chuẩn bị Sprint Review

| Bước | Việc cụ thể cho buổi Review này |
| --- | --- |
| 1. Chốt mục tiêu và người tham gia | Mục tiêu: xem người dùng có tự kiểm tra được số, link và hiểu cảnh báo không. Mời đủ 3 Stakeholders. |
| 2. Kiểm tra Increment | PBI được trình diễn là Done: PBI-01 (Kiểm tra số điện thoại), PBI-02 (Kiểm tra đường link), PBI-03 (Gửi báo cáo số hoặc link đáng ngờ) – cả 3 đều đạt đủ 5 điều kiện DoD. PBI phải nói rõ là chưa Done, kèm điều kiện DoD chưa đạt: - PBI-04 (Lưu lịch sử kiểm tra): chưa đạt điều kiện (1) "làm đủ các chức năng đã thống nhất" vì còn thiếu 2 chức năng: xóa lịch sử và lọc theo loại. - PBI-05 (Hướng dẫn khi đã lỡ chuyển tiền): chưa đạt điều kiện (2) "review chéo" vì chưa được thành viên khác kiểm tra lại; và điều kiện (3) "kiểm thử trên máy tính và điện thoại" vì mới kiểm thử trên máy tính, chưa kiểm thử trên điện thoại. |
| 3. Chọn User Journey và người demo | User Journey: Mở ứng dụng → dán một số điện thoại đáng ngờ vào ô kiểm tra (PBI-01) → bấm "Kiểm tra" → xem kết quả cảnh báo kèm lý do → dán một đường link đáng ngờ và kiểm tra (PBI-02) → xem cảnh báo kèm lý do → bấm "Gửi báo cáo" cho số hoặc link đó (PBI-03) → nhận thông báo đã gửi báo cáo thành công. Người demo: Để Stakeholders (cô Mai hoặc chị Vy) trực tiếp thao tác trên bản chạy được, có Developer (ví dụ Thu An) hỗ trợ kỹ thuật bên cạnh; Product Owner Ngọc Hương dẫn dắt và đặt câu hỏi, không để Developer thao tác thay. |
| 4. Chuẩn bị kỹ thuật | Kiểm tra bản chạy được, tài khoản dùng thử, đường truyền họp trực tuyến. |
| 5. Chuẩn bị trao đổi | 2 câu hỏi mở dành cho Stakeholders: 1) "Khi nhìn thấy cảnh báo và lý do vừa rồi, cô/chị/anh hiểu như thế nào và sẽ làm gì tiếp theo?" 2) "Trong các bước vừa thao tác, chỗ nào cô/chị/anh thấy khó hiểu hoặc mất nhiều thời gian nhất, và cần thay đổi gì để dễ dùng hơn?" |
| 6. Chia thời gian | Xem lịch trình ở Nhiệm vụ 2. |

## Nhiệm vụ 2 – Sửa lịch trình Sprint Review

| Thời gian | Hoạt động | Nhận xét và cách sửa |
| --- | --- | --- |
| 0–5' | Product Owner nhắc Sprint Goal. | Phù hợp, giữ nguyên. |
| 5–20' | Product Owner trình diễn cả 5 PBI, giới thiệu PBI-05 là đã hoàn thành. | Sai ở đâu: (1) PBI-05 chưa review chéo và mới kiểm thử trên máy tính nên chưa đạt DoD, không được gọi là Done; PBI-04 cũng chưa Done. Chỉ PBI Done mới được trình diễn như một phần Increment. (2) Product Owner không nên là người trình diễn; Sprint Review cần cho Stakeholders thao tác thực tế. Sửa thành: Developers (người làm ra sản phẩm) và Stakeholders trình diễn/thao tác theo User Journey với 3 PBI Done (PBI-01, 02, 03) trên bản chạy được. Product Owner nói rõ PBI-04 và PBI-05 chưa Done, kèm điều kiện DoD còn thiếu, và không demo như sản phẩm đã hoàn thành. |
| 20–32' | Từng Developer lần lượt báo cáo việc cá nhân mình đã làm. | Sai ở đâu: Sprint Review kiểm tra Increment và thu thập phản hồi, không phải buổi báo cáo công việc cá nhân; cách này biến buổi họp thành đọc báo cáo một chiều, Stakeholders không có cơ hội cho ý kiến. Sửa thành: Stakeholders thao tác thử theo User Journey (có Developer hỗ trợ), sau đó cả Scrum Team và Stakeholders trao đổi bằng 2 câu hỏi mở. Scrum Master giữ thời gian và ghi nhận Feedback; Product Owner ghi vào Product Backlog. |
| 32–35' | Stakeholders được nói trong 3 phút cuối; Scrum Master chốt góp ý nào sẽ làm ở Sprint sau. | Sai ở đâu: (1) Stakeholders chỉ có 3 phút – quá ít, Feedback bị dồn vào cuối. (2) Scrum Master không có quyền quyết định góp ý nào được làm; việc sắp xếp ưu tiên Product Backlog thuộc về Product Owner. Sửa thành: Dành thời gian lấy ý kiến Stakeholders ngay trong phần demo và trao đổi (khoảng 12 phút). 3 phút cuối: Scrum Master tóm tắt các Feedback đã ghi nhận; Product Owner nói sẽ đưa vào Product Backlog để xem xét và sắp xếp thứ tự ưu tiên, chưa hứa làm ngay trong Sprint sau. |

## Nhiệm vụ 3 – Ghi nhận Feedback

| Mã | Góp ý | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| FB-01 | Anh Phúc: nên có nút hướng dẫn gọi ngân hàng khi người dùng báo đã chuyển tiền. | Ghi vào Product Backlog để Product Owner xem xét cùng PBI-05; chưa hứa làm ngay. |
| FB-02 | Chị Vy: muốn thêm chức năng chia sẻ cảnh báo cho người thân. Việc này nằm ngoài Sprint Goal. | Scrum Master/Scrum Team ghi nhận lại; Product Owner Ngọc Hương thêm vào Product Backlog như một PBI mới (ý tưởng), xem xét giá trị và sắp xếp thứ tự ưu tiên. Không đưa vào Sprint hiện tại vì nằm ngoài Sprint Goal; không hứa làm trong Sprint sau. |
| FB-03 | Cô Mai: dán đường link rất dài thì nút "Kiểm tra" bị đẩy ra ngoài màn hình điện thoại (PBI-02). | Ghi nhận là lỗi giao diện trên điện thoại ảnh hưởng PBI-02; Developers (ví dụ Thu An) hỏi thêm cô Mai về thiết bị và độ dài link để tái hiện lỗi. Product Owner đưa vào Product Backlog và xếp ưu tiên cao vì lỗi gây khó dùng cho người lớn tuổi; chưa hứa ngày sửa. Khi sửa, phải kiểm thử lại trên điện thoại theo DoD. |